- Администрация

- Еловатского муниципального образования

- Самойловского муниципального района Саратовской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46

- от «26» декабря 2023  г.		 					            с. Еловатка

Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы»

В соответствии ч.6. ст.16 Федерального закона от 29 декабря 2017 г. №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, администрация Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившими силу с 01.01.2024 г. следующие постановления администрации Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области:

- от 12.12.2022 г. № 81 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы»;

- от 08.02.2023 г. № 05 «О внесении изменений в постановление администрации Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области от 12.12.2022 г. № 81 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы»;

- от 07.04.2023 г. № 10 «О внесении изменений в постановление администрации Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области от 12.12.2022 г. № 81 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы»;

- от 02.06.2023 г. № 21 «О внесении изменений в постановление администрации Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области от 12.12.2022 г. № 81 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы»;

- Настоящее постановление обнародовать «26» декабря 2023 года в специально выделенных местах обнародования и разместить на официальном сайте Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области в сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу  с 01 января 2024 года.

Глава Еловатского

муниципального образования 				Ю.Ф Чемерисова

Приложение

к постановлению администрации Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области

от «26» декабря 2023 г. № 46

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы»

| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа: «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик/разработчик муниципальной программы | Администрация Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области |
| Ответственный исполнитель и исполнители основных мероприятий муниципальной программы | - администрация Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области (далее –муниципальное образование); - организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании заключения муниципальных контрактов или договоров с администрацией Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Программно-целевые инструменты в муниципальной программе не применяются |
| Основание разработки муниципальной программы | В соответствии ч.6. ст.16 Федерального закона от 29 декабря 2017 г. №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, решением сельского Совета Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области от «__» ___ 2022 г.№ __ «О бюджете Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», соглашением о передаче полномочий по решению вопросов местного значения в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения от 29.12.2020 г. |
| Цель муниципальной программы | -обеспечение сохранности в удовлетворительном состоянии автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог; -повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов; -комфортное проживание и безопасное движение граждан на территории муниципального образования |
| Задачи муниципальной программы | -увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования; -капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения в границах муниципального образования; -восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог местного значения в границ муниципального образования; -содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности; - снижение уровня аварийности, сопутствующими причинами которой являются неудовлетворительные дорожные условия |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024-2026 годы |
| Источники и Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составляет: 7880600.00 тысяч руб. (дорожный фонд) Оценка финансового обеспечения муниципальной программы составляет: - бюджет Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области (дорожный фонд) 5051600.00 руб., в том числе по годам: в 2024году – 4481600.00 в том числе: 1652600.00 руб. - из средств бюджета Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области (дорожный фонд); 2829000.00 руб. – из средств областного бюджета; в 2025году – 1670800,00 руб. из средств бюджета Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области (дорожный фонд); в 2026 году – 1728200,00 руб.: из средств бюджета Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области (дорожный фонд) |
| Контроль за исполнением муниципальной программы | Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляется главой Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Основной ожидаемый результат реализации муниципальной программы: –снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов; -повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям и безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития муниципального образования, является содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования. Общая протяженность дорог по территории Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области составляет 24,358 км.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В целях восстановления и улучшения эксплуатационных качеств автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования необходимо проведение мероприятий по капитальному ремонту, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования.

В связи с тем, что Еловатское муниципальное образование Самойловского муниципального района Саратовской области из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решать проблему ремонта и содержания дорог, финансирование мероприятий Программы может также осуществляться за счет средств областного, районного бюджета и внебюджетных источников.

2. Основные Цели, задачи и приоритетные направления

муниципальной политики

Основной целью муниципальной программы является повышение обеспечение сохранности в удовлетворительном состоянии автомобильных дорог местного значения в границах Еловатского муниципального образования, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог,

Повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов.

Необходимо производить капитальный ремонт и ремонт существующей дорожной сети.

Основными задачами муниципальной программы:

-увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования;

-капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения в границах муниципального образования;

-восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог местного значения в границ муниципального образования;

-содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;

-снижение уровня аварийности, сопутствующими причинами которой являются неудовлетворительные дорожные условия.

2.1. Основные направления муниципальной политики:

-капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них;

-ремонт автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования;

-профилирование грунтовых дорог по населенным пунктам в границах муниципального образования;

-проведение текущего ремонта улично-дорожной сети;

-очистка от снега в зимний период времени;

-разработка проектно-сметной документации

-и другие мероприятия по мере необходимости.

2.2. Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям и безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов (Приложение №2 к настоящей муниципальной программе).

3. Обобщенная характеристика мер правового регулирования муниципальной программы

Для реализации мероприятий программы принятие специальных правовых актов не требуется, в случае предоставления субсидий, необходимо принятие Порядка использования субсидий.

4. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы 2024-2026 годов.

5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы  составляет   7880600,00 руб.

в том числе по годам:

в 2024 году – 4481600,00 руб.

из средств Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области (дорожный фонд) – 1652600,00 руб.,

из областного бюджета – 1652600,00 руб.

в 2025 году – 1670800,00 руб.

из средств Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области (дорожный фонд) – 1670800,00 руб.,

в 2026 году – 1728200,00 руб.:

из средств бюджета Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области (дорожный фонд) – 1728200,00 руб.

6. Мероприятия реализации муниципальной программы

Мероприятия реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы» изложен в Приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

7. Риски реализации муниципальной программы

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

– риск с сокращением объемов финансирования дорожной отрасли;

– риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области

на 2024-2026 годы»

Мероприятия

реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий (вид работ) | источник финансирования | объем финансирования, всего (руб.) | сумма в год, руб. |  |  | непосредственный результат реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт асфальтового покрытия дорожного полотна по ул. Ленина с. Ольшанка | всего | 2829000,00 | 2829000,00 | 0,00 | 00,00 | повышение качества дорог |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 2829000,00 | 2829000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Устройство щебеночного покрытия автомобильных дорог в с.Ольшанка по ул. Кирова | всего | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | повышение безопасности дорожного движения |
|  |  | местный бюджет | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Зимнее, летнее содержание автомобильных дорог, вырубка деревьев | всего | 1951000,00 | 552000,00 | 670800,00 | 728200,00 | повышение безопасности дорожного движе ния |
|  |  | местный бюджет | 1951000,00 | 552000,00 | 670800,00 | 728200,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Устройство щебеночного покрытия автомобильных дорог в с. Еловатка по ул. Мира | всего | 2000000,00 | 0,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | повышение безопасности дорожного движе ния |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2. | Изготовление проектно-сметной документации, экспертиза, строительный контроль | всего | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | повышение качества дорог |
|  |  | местный бюджет | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | всего | 7880600,00 | 4481600,00 | 1670800,00 | 1728200,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 5051600,00 | 1652600,00 | 1670800,00 | 1728200,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 2829000,00 | 2829000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 7880600,00 | 4481600,00 | 1670800,00 | 1728200,00 |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области

на 2024-2026годы»

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | % | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Повышение доли безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов | % | 10 | 10 | 10 |